附件1

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福海创原料适应性技改项目—2#90万吨年抽提装置增管线工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙芳烃厂区内。 2.工程专业：安装工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：包括图纸中的工艺管线等各专业，具体详招标文件；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ；檐口高度： 详施工图 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / 。 - 其它： / 。 - 编制范围 按照中国石化广州有限公司设计的福海创原料适应性技改项目—2#90万吨年抽提装置增管线工程施工图纸，专业范围包括 工艺管线等，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：中国石化广州有限公司设计的福海创原料适应性技改项目—2#90万吨年抽提装置增管线工程施工图纸等有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年12月14日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年12月14日以前）。其中，暂列金额：26万元 （含发包人检测费） ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 水泥; 海螺、闽福、三德、华润、春驰. 钢筋; 三钢、首钢、众钢、邯钢、宝钢. 型钢; 宝钢、鞍钢、首钢、马钢. 钢管; 包头钢铁集团有限公司、天津大无缝钢管厂、鞍山钢铁集团有限公司. 管件; 上海锐迈五金、江阴市南方管件、河北恒泰管道装备制造有限公司. 防腐材料（油漆）; 克苏诺贝尔国际油漆、PPG涂料（SIGMA）、佐敦涂料、海虹老人涂料Hempel。. 阀门; 中核苏阀、浙江三翔、北京市阀门总厂. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程：/。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： 现浇混凝土胶合板模板。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输：包含在投标报价中。 7.大型机械设备进出场及安拆费：包含在投标报价中；大型机械设备基础：包含在投标报价中；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运：包含在投标报价中，实际不同不再调整。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： / 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 03B019; 垫片材料费; 垫片各规格; 项; 按图数量; 材料补充费用. 03B020; 螺柱/螺母材料费; 螺柱/螺母材料费 （各规格）; 项; 按图数量; 材料补充费用. 七、其他需要的说明 1.管道及钢结构无损检测按业主意见不计入本次预算。 2.安装工程部分增加生产与安装同时施工增加费用。该部分费用参照中石化定额按人工费及机械费用的15%计算。结算按实相应调整。 3.脚手架根据业主意见按吊篮计取。工程量为管廊长度乘以宽度，移位费按9m移动一台次。结算按实相应调整。 4.甲供材不参与取费， 甲供材的保管等管理费由投标方在费用中综合考虑，不另计费。 5.其他详本项目的施工发包说明。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。