附件2

建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目E18跨路管廊加高改造施工

- 工程概况 1.建设地点：福建省漳州市古雷经济开发区。 2.工程专业：构筑物工程、构筑物工程中的安装工程。 3.合同工期： 详招标文件 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：包括图纸中的工艺管线、钢构架及基础、电气、等各专业，具体详招标文件；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： 砼基础、钢构架 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： 详施工图 。 - 混凝土情况： 非泵送商品砼 。 - 其它：/。 - 编制范围 按照按照镇海石化工程股份有限公司设计的福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目E18跨路管廊加高改造施工施工图纸，专业范围包括 土建及装配式金属构件、工艺管线、电气，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸： 镇海石化工程股份有限公司 设计的福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目E18跨路管廊加高改造施工施工图纸（业主提供时间2025年5月24日）及本项目施工发包说明等有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范： 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年2月7日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年5月25日以前）。其中，暂列金额：200000元；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：《漳州市住房和城乡建设局关于发布漳州市建设工程人工费动态指数的通知》（漳建筑〔2021〕23号）为1.1531 。 （2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号文《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2025年4月）漳浦信息价、漳州市信息价、定额基期价格、市场询价综合取定 。 8、其他： （1）《关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知》（闽建筑[2019]11号文）。 （2）漳建价〔2018〕44号建设工程防尘喷雾措施费用调整。 （3）闽建筑〔2023〕27号 福建省住房和城乡建设厅关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通知。 （4）福建省住房和城乡建设厅关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通知闽建筑〔2023〕27号 （5）模板定额人工费调整：《关于公布木构件开槽封槽等24项补充定额和调整部分模板定额人工费的通知闽建筑[2024]2号》。 - 取费标准 1.专业类别： 构筑物及安装工程、桩基工程、装配式建筑。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 增值税，税率按9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：挖土采用人机配合，人工按照挖土总工程量的5%，机械挖土按照挖土总工程量的95%，土方外运运距按8km包干考虑（含渣土收纳费）。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： 现浇混凝土胶合板模板 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： 抽水台班 。 6.垂直运输： 汽车式起重机 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 挖掘机1台、机械型号按定额默认计取；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： 包含在综合单价中，由施工方自行投标决定，与实际不同不予调整。 10.其他： / 11.所有综合单价应包含数字化交付费用，与实际不同不予以调整 。 12.其他详本项目的施工发包说明。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 钢筋; 满足设计要求; 马钢、鞍钢、宝钢、三钢、武钢、济钢; 信息价. 水泥; 满足设计要求; 海螺、闽福、三德、华润、春驰; 信息价. 型钢; 满足设计要求; 马钢、莱钢、扬州慧源、上海五波; 信息价. 钢板; 满足设计要求; 鞍钢、济钢、莱钢、马钢、武钢; 信息价. 不锈钢管; 满足设计要求; 江苏武进、浙江久立、中兴能源; 江苏武进. 无缝钢管、焊接钢管; 满足设计要求; 宝山钢铁、江阴市无缝钢管总厂、天津钢管集团; 天津钢管集团. 管件; 满足设计要求; 河北圣天、河北恒通、河北沧海核装备; 河北恒通. 电线电缆; 满足设计要求; 太阳、上上、远东; 上上. - 甲供材料一览表 无。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 03B021~03B024; 拆除中压碳钢管件; 拆除中压碳钢管件; 个; 按图示个数计算; 拆除管件. 03B025; 拆除高压合金管件; 拆除高压合金管件; 个; 按图示个数计算; 拆除管件. 八、其他需要的说明 （一）土建工程： 1、钢结构构件运输运距按43km包干考虑，与实际不同不予以调整。 2、土方外运运距按8km包干考虑（含渣土收纳费），与实际不同不予以调整。 3、如未按闽建筑【2023】27号文要求执行建筑工人实名制管理，结算时有权扣减该项费用。 4、商品混凝土运输运距按25km包干考虑，已综合考虑在项目综合单价中，实际不得以各种理由增加造价。 5、经确认，基坑挖土方按放坡考虑。 6、经确认，原有结构仅拆除10-11轴钢桁架，材料不利旧，拆除后需运输至业主指定位置（运距5KM）。 7、经确认，±0.00以下新增钢筋砼柱基础外侧面刷沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层、厚度≥300um。 8、钢结构防火涂料按厚型计取。 - 安装工程： 1、根据业主回复，拆除管道、管件等等材料不利旧，拆除后需运输至业主指定位置（运距5KM）； 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。